附件1-1

- 辽宁省2023年度中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大

- 安全风险防控支出）绩效自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和绩效目标情况

2023年，财政部下达我省中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）7500万元（财资环〔2023〕48号）。年度绩效目标为通过建设安全风险智能化管控平台、配置公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备、建立危险化学品安全预防控制体系等，对重点化工产业聚集区内生产经营单位、重点场所、重大危险源、基础设施进行实时安全风险监测预警，并与上级监管平台信息共享，实现上下贯通、业务协同、应急联动；强化安全风险管控能力建设，提升本质安全水平，全力构建危险化学品安全预防控制体系，进一步推动落实生产经营单位主体责任和地方监管责任，消除监管盲区漏洞，增强化工产业聚集区安全风险防控能力。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

按照国家和省资金管理办法规定，省财政厅及时足额将2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控支出）7500万元（沈阳1500万元，抚顺1500万元，阜新1500万元，盘锦1500万元，葫芦岛1500万元）和绩效目标下达至各相关市（辽财指环〔2023〕356号）。年度绩效目标是用于重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目建设，包括建设智能化监管平台、配置易燃易爆有毒有害气体泄漏检测管控设备、建立危险化学品安全预防控制体系等，支持该地方政府落实安全生产监管责任，提升危险化学品重大安全风险防控能力，推动化工行业安全发展。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.资金到位情况。该项目投资总额17880万元。其中，中央财政补助资金7500万元，市以下财政投入资金10380万元（2023年投入资金6722万元，2024年投入资金3658万元）。

按地区划分，沈阳市项目投资总额3011万元（中央财政补助资金1500万元，市以下财政投入资金1511万元）；抚顺市项目投资总额3501万元（中央财政补助资金1500万元，市以下财政投入资金2001万元）；阜新市项目投资总额3121万元（中央财政补助资金1500万元，市以下财政投入资金1621万元）；盘锦市项目投资总额3981万元（中央财政补助资金1500万元，市以下财政投入资金2481万元）；葫芦岛市项目投资总额4266万元（中央财政补助资金1500万元，市以下财政投入资金2766万元）。

2.项目资金执行情况。省应急厅、省财政厅压实主体责任，积极作为，主动谋划，统筹推进项目资金使用工作。目前，中央补助资金支出2450万元，资金执行率33%，地方投入资金已执行800万元，资金执行率33%。各地市将根据项目建设进度安排及建设合同约定，逐步将资金拨付项目建设单位，保证项目建设资金的合理有效使用。

（二）项目资金管理情况

省应急厅、省财政厅组成省重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目管理工作专班，每月实施建设项目定期监控和关键时点重点调度工作，要求各市按照《辽宁省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法实施细则》规定，强化项目建设资金管理，做好绩效评价工作，加强业务统筹和监督，保障项目有序进行。

- 1.分配科学性方面。严格按照国家资金管理办法和《辽宁省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法实施细则》规定，根据国家对我省危险化学品重大安全风险防控项目批复要求科学合理分配资金。

2.下达及时性方面。根据国家项目批复情况和国家资金管理办法、省实施细则相关规定，及时将危险化学品重大安全风险防控资金下达至相关市，确保资金下达的时效性。

- 3.拨付合规性方面。根据国家项目批复情况，按照国家资金管理办法和《辽宁省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法实施细则》规定，开展资金拨付工作，坚决执行专款专用，无截留、挪用等违规问题。

- 4.使用规范性方面。相关各级应急管理和财政部门严格按照国家资金管理办法及《辽宁省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法实施细则》要求，开展智能化监管平台建设工作，督导相关市履行相关政府采购程序，强化资金管理，切实提升提升危险化学品重大安全风险防控能力，推动化工行业安全发展。

- 5.执行准确性方面。省应急厅、省财政厅督导相关市严格按审批范围和政府采购相关程序，建设智能化监管平台等工作。项目资金均按照规定的支出范围使用，未擅自扩大资金使用范围，并围绕项目工作重点，强化资金使用管理。

- 6.预算绩效管理情况方面。省应急厅、省财政厅按照职责分工，严格落实绩效监管主体责任，为进一步规范和加强冬春救助资金管理，提高资金使用效益，省应急厅组织制定项目年度绩效目标，并报省财政厅审核。在资金管理过程中，按照省财政厅《进一步加强资源环境领域预算执行管理工作的通知》要求，省应急厅严格开展资金执行调度工作，强化我省重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目推进效果，按规定开展绩效监控和绩效自评，提高资金使用效益。

7.支出责任履行情况方面。相关各级应急管理和财政部门，压实主体责任，督导5大化工产业聚集区高效开展建设。全省已完成项目进度规划60%的安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急等六大功能模块建设并起草完成园区规划、规章制度、应急预案、不涉及项情况说明等资料100余套。通过有效合理的使用安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控支出），认真高效开展项目建设，有效提升化工产业聚集区重大安全风险防控能力。

（三）总体绩效目标完成情况

按照国家《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》（财资环〔2022〕93号）和《辽宁省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法实施细则》（辽财环〔2023〕222号）等相关规定，我省重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目有序推进，基本完成2023年项目建设任务。

1.沈阳化学工业园重大安全风险防控项目工作任务总量已完成80%，已完成安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急等六大功能模块建设及园区内38家管控企业相关业务及数据全接入工作，并已起草完成园区规划、规章制度、应急预案、不涉及项情况说明等资料80余套。

2.抚顺高新技术产业开发区化工及精细化工园区重大安全风险防控项目工作任务总量已完成70%，已完成安全风险智能化管控平台的六大功能模块建设，目前，正在进行园区内管控企业相关业务及数据的接入工作，平台基本功能建成率已达到80%。

3.辽宁阜新氟产业开发区重大安全风险防控项目工作任务总量已完成55%，其中一期项目（第一部分）已竣工，一期项目（第二部分）、二期项目已完成合同签订工作，承建方已入场开展项目建设工作，正在按照重大安全风险防控项目实施方案部署开展工作。

4.盘锦辽东湾新区石化及精细化工产业园区重大安全风险防控项目，目前已完成化工园区内化工企业已完成安全风险智能化管控平台建设、公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备配置及危险化学品安全预防控制体系建设。

5.葫芦岛市高新技术产业开发区化工园区对照绩效申报目标，补助资金及时下拨，完成了年度总体目标。

- （四）绩效指标完成情况分析。

- 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2023年，全省已完成风险智能管控平台模块建设总量的60%，其中沈阳、盘锦、葫芦岛完成100%，抚顺、阜新园区的数量指标的部分模块正在建设中。

（2）质量指标。2023年，全省已实现基本工程建设率40%，其中沈阳、盘锦完成100%，抚顺、阜新、葫芦岛园区的部分模块正在建设中。

（3）时效指标。全省五个化工园区的建设周期均为一年，目前正在建设中，时效指标完成率为100%。

- 2. 效益指标完成情况分析。

通过有效合理的使用安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控支出），认真高效开展项目建设，有效提升化工产业聚集区重大安全风险防控能力。

- 3. 满意度指标完成情况分析。

各相关化工园区在使用中央补助资金时充分考虑本地区实际，认真细化完善实施方案，高效开展项目建设，化工园区内企业普遍感到满意，满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度，我省首次争取到中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。根据国家资金管理办法和省资金管理办法实施细则的要求，省应急厅、省财政厅将此项资金绩效自评结果作为以后年度项目申报的重要参考依据。同时，按照有关规定，自评结果将于6月1日前通过辽宁省应急管理厅门户网站向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。